## Slide 1: STUDI KELAYAKAN PROYEK
Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil.

## Slide 2
Keberhasilan proyek artian terbatas atau artian yang lebih luas.
Artian yang lebih terbatas oleh pihak swasta tentang manfaat ekonomis suatu investasi.
Bagi pemerintah (lembaga nonprofit) pengertian menguntungkan  bisa dalam arti yang lebih relatif yaitu manfaat bagi masyarakat luas contohnya: penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya yang melimpah di tempat tersebut, dan sebagainya.
Bisa juga dikaitkan dengan penghematan devisa ataupun penambahan devisa yang diperlukan oleh pemerintah.
Kalau seseorang atau suatu pihak melihat suatu kesempatan usaha  pertanyaannya apakah kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan secara ekonomis?

## Slide 3: Tujuan Dilakukan Studi Kelayakan
Menilai Kelayakan Finansial : Salah satu tujuan utama dari studi kelayakan adalah untuk menilai apakah proyek atau bisnis tersebut memiliki potensi keuntungan finansial yang memadai. Ini melibatkan analisis anggaran, proyeksi pendapatan, biaya, dan pengembalian investasi (ROI).
Menilai Kelayakan Teknis : Studi kelayakan juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah proyek atau bisnis dapat dijalankan secara teknis. Ini mencakup penilaian terhadap teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, dan kemampuan teknis untuk menghasilkan produk atau layanan yang diinginkan.
Mengidentifikasi Risiko : Tujuan studi kelayakan adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek atau operasi bisnis. Ini mencakup risiko finansial, teknis, hukum, dan lain-lain.
Mengevaluasi Kelayakan Pasar : Untuk bisnis, studi kelayakan bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada pasar yang cukup besar untuk produk atau layanan yang akan ditawarkan. Ini mencakup analisis pasar, segmentasi pasar, dan penilaian persaingan.

## Slide 4: Tujuan Dilakukan Studi Kelayakan
Mengidentifikasi Alternatif : Studi kelayakan membantu dalam mengidentifikasi alternatif solusi atau proyek yang mungkin ada
Menilai Dampak Lingkungan dan Sosial : Dalam beberapa kasus, seperti proyek-proyek besar atau bisnis yang memiliki dampak lingkungan dan sosial
Memastikan Keberlanjutan : Studi kelayakan membantumemastikan bahwa proyek atau bisnis memiliki potensi untuk bertahan dalam jangka panjang
Mendapatkan Persetujuan dan Pembiayaan : Hasil dari studi kelayakan digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti investor, pemegang saham, atau lembaga keuangan

## Slide 5: Lembaga-Lembaga Yang Memerlukan Studi Kelayakan
Perusahaan Swasta : Perusahaan swasta yang ingin memulai bisnis baru atau mengembangkan produk atau layanan baru.
Perusahaan Publik : Perusahaan publik juga perlu melakukan studi kelayakan untuk proyek-proyek besar, investasi, atau akuisisi yang akan memengaruhi keuangan perusahaan dan pemegang saham.
Pemerintah : Pemerintah, baik di tingkat lokal, regional, atau nasional, sering kali melakukan studi kelayakan untuk proyek-proyek infrastruktur, layanan publik, atau kebijakan baru yang akan diimplementasikan
Lembaga Keuangan : Lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan modal ventura memerlukan studi kelayakan dari calon peminjam atau mitra bisnis untuk menilai risiko dan potensi pengembalian investasi.
Organisasi Non-Profit : Organisasi non-profit yang berencana meluncurkan program baru atau inisiatif sosial sering melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa program tersebut dapat mencapai tujuan mereka dengan efektif.

## Slide 6: Lembaga-Lembaga Yang Memerlukan Studi Kelayakan
Startup : Startup yang mencari pendanaan dari investor sering diminta untuk menyusun studi kelayakan yang mencakup rencana bisnis dan analisis pasar untuk meyakinkan investor tentang potensi pertumbuhan dan keuntungan.
Institusi Pendidikan : Institusi pendidikan seperti universitas atau sekolah mungkin melakukan studi kelayakan untuk proyek-proyek penelitian, pengembangan program pendidikan baru, atau perluasan kampus.
Organisasi Internasional : Organisasi internasional seperti Badan PBB atau lembaga donor sering melakukan studi kelayakan untuk proyek-proyek pembangunan internasional atau kemanusiaan yang mereka dukung.
Koperasi : Koperasi atau asosiasi yang dimiliki bersama oleh anggota mereka juga dapat melakukan studi kelayakan untuk proyek-proyek yang akan memberikan manfaat kepada anggota dan organisasi secara keseluruhan.
Individu : Individu yang berencana untuk memulai usaha kecil atau proyek pribadi.

## Slide 7: Aspek-Aspek Dalam Studi Kelayakan Proyek
Aspek Ekonomi: Ini adalah salah satu aspek utama dalam studi kelayakan
Aspek Teknis: Ini mencakup penilaian apakah proyek dapat dilaksanakan secara teknis
Aspek Lingkungan: Dalam konteks yang semakin peduli terhadap lingkungan, proyek harus menilai dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh pelaksanaan proyek
Aspek Hukum dan Regulasi: Studi kelayakan proyek juga harus mempertimbangkan aspek hukum dan regulasi yang terkait dengan proyek
Aspek Operasional: Ini melibatkan evaluasi bagaimana proyek akan dioperasikan setelah selesai.

## Slide 8: Aspek-Aspek Dalam Studi Kelayakan Proyek
Aspek Pasar: Studi kelayakan juga mencakup analisis pasar dan permintaan untuk produk atau layanan yang akan dihasilkan oleh proyek
Aspek Sosial: Proyek dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Studi kelayakan harus mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin dihasilkan oleh proyek
Aspek Manajemen: Dalam mengevaluasi kelayakan proyek, perlu juga mempertimbangkan kemampuan manajemen dalam melaksanakan proyek
Aspek Keuangan: Ini mencakup analisis keuangan yang lebih mendalam, seperti proyeksi pendapatan, biaya operasional, analisis arus kas, dan perhitungan pengembalian investasi
Aspek Kultural dan Sosial: Dalam beberapa proyek, aspek budaya dan sosial dapat memiliki pengaruh besar terhadap kelayakan proyek

## Slide 9: Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
Tujuan utama AMDAL adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi dampak negatif yang mungkin diakibatkan oleh pelaksanaan proyek, sambil memaksimalkan manfaat positifnya

## Slide 10
Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang AMDAL dalam studi kelayakan proyek :
Identifikasi Dampak Lingkungan : AMDAL dimulai dengan mengidentifikasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan proyek
Evaluasi Dampak : Setelah dampak lingkungan diidentifikasi, AMDAL melakukan evaluasi terhadap dampak-dampak tersebut
Penyusunan Alternatif : AMDAL juga memerlukan penyusunan alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan negatif
Konsultasi Publik : AMDAL melibatkan konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Pengkajian Terhadap Hukum dan Regulasi : AMDAL juga mengevaluasi proyek terhadap hukum dan regulasi yang berlaku
Laporan AMDAL : Hasil dari AMDAL dicatat dalam laporan AMDAL yang berisi informasi tentang identifikasi dampak, evaluasi dampak, alternatif yang diusulkan, tindakan mitigasi yang direkomendasikan, serta hasil dari konsultasi publik
Pemantauan dan Pengendalian : Setelah proyek dimulai, AMDAL juga mencakup pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan selama pelaksanaan proyek

## Slide 11: Hubungan Studi Kelayakan Proyek dngan Investasi
Berikut adalah hubungan antara studi kelayakan proyek dan investasi :
Penilaian Kelayakan Investasi : Studi kelayakan proyek memberikan dasar untuk menilai kelayakan investasi
Minimalkan Risiko Investasi : Dengan melakukan studi kelayakan yang cermat, investor dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan proyek
Pemilihan Proyek Terbaik : Investor seringkali memiliki berbagai pilihan proyek atau bisnis yang dapat diinvestasikan
Pengambilan Keputusan Investasi : Hasil studi kelayakan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan investasi yang informasional.
Pemantauan Investasi : Setelah investasi dilakukan, studi kelayakan juga dapat berfungsi sebagai dasar pemantauan investasi.
Keberlanjutan Investasi : Bagi investor jangka panjang, studi kelayakan juga membantu dalam menilai keberlanjutan investasi.

## Slide 12: Sistematika dan Format Studi Kelayakan Proyek
C:\Users\User\Desktop\Materi Kuliah Ganjil\Manajemen Proyek\Laporan Studi Kelayakan Proyek.pdf